| Project | Project Manager | Date |
| --- | --- | --- |
| NextTurn – Booking and Online Queue System | Nguyen Duc Hoang Thuan | 24/09/2026 |

Justification

Phương thức xếp hàng truyền thống gây ùn tắc sảnh, áp lực điều phối lớn cho nhân viên quầy và lãng phí thời gian của khách hàng. NextTurn - Hệ thống Đặt lịch và Quản lý Hàng đợi Trực tuyến giải quyết nhu cầu này bằng cách kết hợp đặt hẹn trước và hàng đợi ảo thời gian thực trên nền tảng web. Hệ thống số hóa toàn diện quy trình từ đặt hẹn, cấp vé điện tử, check-in QR đến gọi số và đánh giá, giúp khách hàng không cần đến sớm lấy vé giấy, từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng.

| Scope Description |  |
| --- | --- |
| In Scope | Must (M), Should (S), Could (C), Won’t (W) |
| Quản lý Dịch vụ: Khai báo, chỉnh sửa danh mục dịch vụ, phân loại dịch vụ và thiết lập thời lượng phục vụ chuẩn cho từng loại dịch vụ. | Must (M) |
| Quản lý Nhân viên: Quản lý danh sách nhân sự, phân công nhân viên phụ trách từng dịch vụ hoặc quầy giao dịch cụ thể | Must (M) |
| Quản lý Calendar: Thiết lập lịch làm việc, ca trực của nhân viên, sinh các khung giờ trống tự động và thuật toán ngăn chặn trùng lịch. | Must (M) |
| Đặt lịch hẹn (Appointment): Khách hàng chủ động tra cứu lịch trống, chọn dịch vụ và/hoặc nhân viên phục vụ và xác nhận thông tin đặt lịch hẹn trước. | Must (M) |
| Cấp vé hàng đợi (Queue Ticket): Hệ thống tự động cấp phát số thứ tự điện tử (E-ticket), hiển thị mã vé, vị trí trong hàng và số lượng người đang chờ phía trước trên trình duyệt web. | Must (M) |
| Tiếp nhận (Check-in): Khách hàng có mặt quét mã QR tại điểm dịch vụ để xác thực cuộc hẹn đã đặt hoặc đăng ký lấy số thứ tự cho khách vãng lai. | Must (M) |
| Điều phối hàng đợi (Queue calling): Giao diện dành riêng cho nhân viên quầy để bấm gọi số tiếp theo, chuyển trạng thái vé đang phục vụ hoặc hoàn tất giao dịch và xử lý khách vắng mặt (No-show) | Must (M) |
| Màn hình hiển thị sảnh: Bảng hiển thị công cộng thời gian thực đồng bộ trạng thái gọi số từ quầy và thông tin số thứ tự đang được phục vụ. | Should (S) |
| Hệ thống thông báo (Notification): Gửi thông báo tự động nhắc lịch hẹn sắp đến và cảnh báo khi số thứ tự của khách chuẩn bị được gọi. | Should (S) |
| Thu thập đánh giá (Feedback): Giao diện cho phép khách hàng đánh giá điểm số hài lòng và để lại ý kiến đóng góp ngay sau khi hoàn thành phục vụ. | Should (S) |
| Bảng điều khiển quản trị (Dashboard): Bảng thống kê trực quan cho người quản lý theo dõi số lượng vé đã phục vụ, tỷ lệ hủy/no-show, thời gian phục vụ trung bình và điểm số phản hồi của khách hàng. | Should (S) |
| Out of Scope | Must (M), Should (S), Could (C), Won’t (W) |
| Tích hợp thiết bị phần cứng (Kiosk): Tích hợp trực tiếp vào các thiết bị vật lý như máy in vé cảm ứng hoặc kiosk lấy số tại chỗ (toàn bộ ứng dụng chạy trên nền tảng Web). | Won’t (W) |
| Ứng dụng di động chuyên biệt (Mobile App): Xây dựng ứng dụng native riêng cho hệ điều hành iOS hoặc Android (hệ thống hiện tại tối ưu responsive trên web di động). | Won’t (W) |
| Quản trị đa chi nhánh (Multi-branch): Mở rộng hệ thống để quản lý và đồng bộ luồng hàng đợi giữa nhiều cơ sở độc lập trong cùng một chuỗi doanh nghiệp | Won’t (W) |
| Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: Xử lý thanh toán trực tuyến khi đặt lịch hẹn hoặc thanh toán phí dịch vụ tại quầy thông qua ngân hàng/ví điện tử. | Won’t (W) |

Business Objectives

• Số hóa quy trình tiếp nhận dịch vụ: Chuyển đổi quy trình tiếp nhận từ xếp hàng lấy số truyền thống sang hình thức đặt lịch hẹn từ xa và cấp vé hàng đợi điện tử trực tuyến. • Tối ưu hóa thời gian chờ đợi: Giảm thiểu tình trạng ùn tắc không gian vật lý tại sảnh chờ, rút ngắn thời gian chờ đợi thực tế của khách hàng thông qua cơ chế theo dõi vị trí hàng đợi trực tiếp trên điện thoại. • Hợp nhất luồng phụ tải kép: Điều phối đồng bộ và tránh xung đột quyền phục vụ giữa luồng khách đặt hẹn trước theo khung giờ và luồng khách vãng lai lấy số tại quầy. • Nâng cao năng suất và trải nghiệm: Giảm tải áp lực điều phối cho nhân viên tại quầy giao dịch, hỗ trợ doanh nghiệp giám sát thông lượng phục vụ qua bảng điều khiển và thu thập phản hồi để cải tiến dịch vụ. • Mốc thời gian hoàn thành: Triển khai và bàn giao toàn bộ hệ thống từ ngày 07/09/2026 đến ngày 26/12/2026.

Project Deliverables

• Bộ tài liệu kỹ thuật dự án: - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS - Software Requirements Specification) hoàn chỉnh. - Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD). - Usecase Diagram. • Hệ thống phần mềm (Web Application): - Mã nguồn Backend (Spring Boot, Hibernate, MySQL, Valkey, Keycloak) và Frontend (Next.js, Tailwind CSS). - 12 chức năng cốt lõi đã được kiểm thử và vận hành ổn định: Quản lý Dịch vụ, Quản lý Nhân viên, Calendar, Appointment, Queue Ticket, Check-in, Queue calling, Màn hình hiển thị sảnh, Notification, Dashboard, xử lý No-show và Feedback. • Tài liệu kiểm thử và kết quả đánh giá: Kịch bản kiểm thử chức năng chứng minh không có lỗi trùng lịch trên Calendar, cấp vé tuần tự không trùng lặp và phản hồi gọi số thời gian thực lên màn hình sảnh.

Project Exclusions

• Tích hợp phần cứng chuyên dụng tại sảnh: Không tích hợp trực tiếp với các thiết bị kiosk cảm ứng vật lý hoặc máy in vé giấy chuyên dụng (hệ thống vận hành hoàn toàn trên trình duyệt Web). • Ứng dụng di động chuyên biệt (Native Mobile App): Không phát triển ứng dụng di động riêng biệt cài đặt từ App Store hoặc Google Play (chỉ tối ưu giao diện web tương thích trên trình duyệt di động). • Quản trị chuỗi đa chi nhánh (Multi-branch): Không hỗ trợ bài toán điều phối, phân luồng và quản lý dữ liệu liên chi nhánh độc lập trong cùng một tổ chức. • Cổng thanh toán trực tuyến: Không bao gồm chức năng xử lý thanh toán tiền dịch vụ trực tuyến hoặc tích hợp máy quẹt thẻ POS tại quầy.

Constraints

• Ràng buộc thời gian (Time): Thời gian thực hiện đồ án bị giới hạn cố định trong 16 tuần (từ ngày 07/09/2026 đến ngày 28/12/2026), chia làm các chu kỳ Sprint cụ thể. • Ràng buộc nhân lực (Resources): Dự án được triển khai bởi nhóm gồm 4 sinh viên (Phan Huỳnh Hưng, Phan Mai Nhật Long, Nguyễn Đức Hoàng Thuận và Nguyễn Anh Kiệt) dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng viên. • Ràng buộc nền tảng & phạm vi (Scope & Platform): 100% tính năng của hệ thống phải hoạt động trên nền tảng Web Application. • Ràng buộc công nghệ (Technology Stack): Bắt buộc phải sử dụng các công nghệ được quy định trong đề cương: Backend với Spring Boot và Hibernate; Frontend với Next.js và Tailwind CSS; Hệ thống cơ sở dữ liệu kết hợp MySQL và Valkey; Xác thực với Keycloak. • Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules): Thuật toán xếp lịch phải đảm bảo tính toán thời gian thực không xảy ra lỗi trùng lịch và mã số thứ tự cấp phát phải tăng dần, duy nhất và liên tục.

Assumptions

• Hạ tầng mạng và thiết bị người dùng: Giả định rằng cả nhân viên quầy, người quản trị và khách hàng đều có kết nối Internet ổn định và sử dụng thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh) có trình duyệt web hiện đại hỗ trợ quét mã QR và giao tiếp thời gian thực. • Sẵn sàng của hạ tầng mã nguồn mở: Giả định các nền tảng mã nguồn mở được chỉ định (Keycloak, MySQL, Valkey) hoạt động ổn định trên môi trường máy chủ phát triển/kiểm thử mà không phát sinh xung đột giấy phép phần mềm. • Năng lực và sự phối hợp của đội ngũ: Giả định bốn thành viên phát triển có đầy đủ kỹ năng lập trình với Next.js và Spring Boot, đồng thời phân bổ tối thiểu 20–25 giờ/tuần xuyên suốt 16 tuần thực hiện đồ án đúng theo kế hoạch Sprint. • Sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn (CBHD): Giả định ThS. Võ Tuấn Kiệt sẽ tham gia các buổi họp đánh giá định kỳ sau mỗi Sprint để nghiệm thu và phản hồi về các mốc tính năng. • Quy trình nghiệp vụ giả định: Giả định thời lượng phục vụ chuẩn của từng dịch vụ và ca trực của nhân viên được định nghĩa rõ ràng ngay từ đầu để thuật toán sinh slot và điều phối hàng đợi vận hành chính xác.

| Cost Estimate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Estimated Cost | Actual Cost | Cost Until Completion | Variance |
| Nhân sự phát triển (2 Developers - 16 tuần) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Máy chủ Cloud / VPS (Deploy Backend, Keycloak & Database) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Tên miền & Chứng chỉ SSL (Domain & HTTPS) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Nền tảng Hosting Frontend (Vercel / Cloudflare Pages) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bản quyền phần mềm (Spring Boot, Next.js, MySQL, Valkey, Keycloak) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Tổng cộng | $0 | $0 | $0 | $0 |